|  |  | 작성자 | 2016184005 김의진 2017184014 박재홍 | 팀명 | TRIPY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 |  | 기간 | 2021.01.20~2022.02.03 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 김의진 : 로그인, 회원가입 직접 구현, 사용자 비밀번호 변경, 블락처리 - 박재홍 : 방명록 기본 기능 구현 및 Mobaxterm 서버 연결. |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

  - 김의진
- 서비스 내 직접 회원가입, 로그인 기능 구현 (해시 알고리즘과 SALT를 활용하여, 비밀번호를 직접 저장하지 않고, 해시화 하여, DB에 저장 후, 로그인 시 대조하는 방식으로 구현)

- 사용자가 원할 시, 비밀번호를 변경 할 수 있는 기능 구현

- 비밀번호를 10회 이상 틀릴 시, 해당 계정 잠금 구현

- 세션 테이블을 생성하여, DB내에서 사용자 세션 관리

  - 박재홍

- 방명록 기능 구현.

- 글을 작성한 후 보내기 버튼을 클릭 시 방명록 생성.

- 작성 시간이 기입되며 먼저 적힌 순서로 방명록 작성.

| 문제점 정리 | 의진 : 서버에서 유효성 처리를 구현하지 않음 재홍 : 한글로 방명록 작성이 불가. | 해결 방안 | 의진 : 서비스 개발 이후, 해당 부분 개선 예정 재홍 : 강제 형 변환 또는 새로운 페이지로 구현 예정. |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 |  | 다음 기간 |  |
| 다음주 할 일 | 의진 : 트랙잭션 적용, 관리자 계정으로 로그인시, 사용자 관리 기능 구현. 프로필 수정 부분 프로필 사진 변경 적용, 댓글 부분 트리형식으로 SQL문 개선. 재홍 : 방명록 공지 설정 및 방명록 페이지 넘기기 기능 제작. |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |