|  |  | 작성자 | 2016184005 김의진 2017184014 박재홍 | 팀명 | TRIPY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 |  | 기간 | 2021.03.31~2022.04.13 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 김의진 : 업적 페이지 구현 -3 비밀복수 업적, 모임 업적 구현 - (비밀복수업적 : 다중의 업적을 달성해야, 해당 업적 획득 - 모임 업적 : 모임원끼리 업적을 달성해야, 해당 업적 획득) - 박재홍 : 사진첩 개발 시작 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

  - 김의진
- 여행 업적 상세보기 페이지 구현 (사진 타입, 시간 타입, 비밀 타입)
-- 비밀 복수 업적: 복수의 하위 업적을 도전하여 해당 업적 조건 달성시, 해당 하위 업적 획득. 모든 하위 업적 획득시, 자동으로 비밀 복수 업적 획득
--- 하위 업적(위치): 해당 업적 달성 위치에 있을시 획득
--- 하위 업적(사진): 해당 업적 위치에서 사진 찍은 후 업로드시 업적 획득 
    (해당 업적 달생시, 자신이 찍은 사진으로 이미지 대처)

-- 모임 업적: 모임글 작성시, 모임업적 선택 가능, 모임업적이 있는 모임글의 경우, 각 페이지 모임 게시물에 모임업적 제목 노출

-- 비밀 복수 업적의 틀을 따르지만, 모임원들끼리 주어진 하위 업적을 정해진 인원에 맞추어, 복수적으로 업적 조건을 달성해야함. 하위 업적을 모두 달성시, 작성자가 업적 달성 버튼을 눌러, 모임원들 모두 업적을 달성할 수 있음

- 비밀복수 업적 관련 DB Table 생성 (하위 업적 리스트, 하위 업적 달성 테이블)
- 모임 관련 DB Table 수정(모임 업적 대비)

  - 박재홍

- 사진첩 기능에 대해 코드 숙지 및 제작 시작하였습니다.

- 폴더 형식으로 사진첩을 제작하고 있으며 건물 개수만큼 폴더가 생성될 예정입니다.

- 폴더에 들어가게 되면 옆으로 넘겨가면서 이미지를 확인할 수 있습니다.

- DB에 게임 내 갤러리 테이블 제작.

| 문제점 정리 | 의진 : 이번 주차에선 업적기능 뼈대 개발로 인해, UX 미흠 재홍 : DB에서 내용을 가지고 오지 못하고 있습니다. | 해결 방안 | 의진 : 핵심 기능 구현이 마무리 되어, 남은 기간동안, 그동안의 문제점, 코드, UX 개선 예정 재홍 : 코드 개선 필요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 |  | 다음 기간 |  |
| 다음주 할 일 | 의진 : 모임, 여행업적 개선 – (지역별 여행업적 검색, 진행 상황 리스트 노출하기,UI, UX, 코드) 레벨 – 포인트 기능 구현 재홍 : 사진첩 기본 구성 완료하기 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |