|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **작성자** | **2016184005 김의진**  **2017184014 박재홍** | **팀명** | TRIPY |
| **주차** |  | **기간** | **2021.03.03~2022.03.16** | **지도교수** | **정 내 훈**(서명) |
| **이번주 한일** | * **김의진 : 업적 페이지 구현 -1 관광지 업적**   **(여행일지, 여행업적 페이지, 업적 상세보기 페이지, 미획득 업적일 경우, 해당 업적 범위 800m 안에 사용자 위치시, 업적 획득 알림 노출)**   * **박재홍 :** | | | | |

**<상세 수행내용>**

* + **김의진**  
    - 여행일지 페이지 구현, 자신이 획득한 업적과, 진행중인 업적을 확일 할 수 있음  
    - 여행 업적 상세보기 페이지 구현 (업적 정보, 해당 업적을 미획득한 사용자가 해당 업적과 800m 안의 범위에 있을 경우, 해당 업적을 자동으로 획득하도록 구현)

- 업적 관련 DB Table 생성 (업정 정보 테이블, 사용자 획득 업적 테이블)

- 서버 코드 정리 (Local에서 진행중이던, DB 관리를 서버단에서 원격으로 연결하여 사용 할 수 있도록 구현)

* + **박재홍**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** | 의진 : 업적의 획득을 자동 획득으로 할지, 사용자가 범위 내에 위치하고, 업적 도전 버튼을 눌러, 업적을 클리어하게 할지 고려중. (자동으로 업적을 획득하게 할시, 잦은 서버통신으로 서버에 무리가 갈 수 있음)  재홍 : 엔진 내에서 사진 불러오기 불가. | **해결 방안** | 의진 : 현재 업적 상세보기 페이지에서만 자동으로 업적을 달성할 수 있도록 구현함. 추후 판단하에 수정  재홍 : 예시 검색 및 서버 관련 추가 공부. |
| **다음 주차** |  | **다음 기간** |  |
| **다음주 할 일** | 의진 : 여행 업적 개발 진행 (여행업적, 비밀업적, 모임업적 순차 개발) – 시간이 있을시, 관리자페이지에서 업적을 추가 할 수 있는 기능 구현 예정 (4월 말쯤 구현 완료 예정)  재홍 : 친구 방문시의 인터페이스 및 친구 신청 알림 창 제작. | | |
| **지도교수**  **Comment** |  | | |