|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **작성자** | **2016184005 김의진**  **2017184014 박재홍** | **팀명** | TRIPY |
| **주차** |  | **기간** | **2021.03.03~2022.03.16** | **지도교수** | **정 내 훈**(서명) |
| **이번주 한일** | * **김의진 : 업적 페이지 구현 -1 관광지 업적**   **(여행일지, 여행업적 페이지, 업적 상세보기 페이지, 미획득 업적일 경우, 해당 업적 범위 800m 안에 사용자 위치시, 업적 획득 알림 노출, 업적 주변 관광지 노출)**  **테스트형 사이트 https TLS/SSL 인증서 적용 및 도메인 연결**   * **박재홍 : 친구 지역 방문하기, 친구 신청 알림 창 제작 및 서버 DB 사용법 숙지.** | | | | |

**<상세 수행내용>**

* + **김의진**  
    - 여행일지 페이지 구현, 자신이 획득한 업적과, 진행중인 업적을 확일 할 수 있음  
    - 여행 업적 상세보기 페이지 구현 (업적 정보, 해당 업적을 미획득한 사용자가 해당 업적과 800m 안의 범위에 있을 경우, 해당 업적을 자동으로 획득하도록 구현, 업적의 상세 내용과 2Km 범위내 관광지 리스트를 보여주도록 노출)

테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명****


- 업적 관련 DB Table 생성 (업정 정보 테이블, 사용자 획득 업적 테이블)

- 서버 코드 정리 (Local에서 각자 관리하던, DB 를 개발 효율 상승을 위해, 서버단에서 원격으로 DB에 연결하여 사용할 수 있도록 구현)

- 도메인 구입, 해당 서비스 TLS/SSL 인증서 적용, HTTPS 프로토콜 연결 완료, HTTP 프르토콜로 접속 시, 강제적으로 HTTPS 리다이렉트 적용

(도메인 주소 : <https://www.tripyapp.com/> )

* + **박재홍**

 ****

- DB에 저장되어 있는 친구 목록과 신청 대기중인 명단을 받아옵니다.

- 새롭게 친구를 추가할 경우 친구 신청 목록에서 확인할 수 있습니다.

- 친구를 추가하면 친구 목록에서 확인 할 수 있으며 버튼을 클릭하면 친구의 꾸미기 공간으로 이동합니다.

- 로컬 DB가 아닌 서버에 있는 DB 사용법을 숙지하였습니다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** | 의진 : 업적의 획득을 자동 획득으로 할지, 사용자가 범위 내에 위치하고, 업적 도전 버튼을 눌러, 업적을 클리어하게 할지 고려 중. (자동으로 업적을 획득하게 할 시, 잦은 서버통신으로 서버에 무리가 갈 수 있음)  재홍 : 현재 친구 공간에서 자신의 지역으로 돌아가는 것 부분에 에러가 존재하며 디자인 부분을 정리가 필요. | **해결 방안** | 의진 : 현재 업적 상세보기 페이지에서만 자동으로 업적을 달성할 수 있도록 구현함. 추후 수정할 수 있음.  재홍 : 씬 호출에 대한 부분 수정 및 디자인 추가. |
| **다음 주차** |  | **다음 기간** |  |
| **다음주 할 일** | 의진 : 여행 업적 개발 진행 (여행업적, 비밀업적, 모임업적 순차 개발) – 시간이 있을 시, 관리자페이지에서 업적을 추가 할 수 있는 기능 구현 예정 (4월 말쯤 도전과제 전체 구현 예정)  재홍 : 현재까지 개발한 부분에 대한 디자인을 수정하고 채팅 부분 제작 시작. | | |
| **지도교수**  **Comment** |  | | |